홈페이지 제작 기획서

한국패션테라피협회(KFTA) — Canva 시안 기반 카페24 반응형 웹사이트 구축

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 한국패션테라피협회(KFTA) 홈페이지 제작 기획서 |
| 작성 목적 | Canva로 제작한 홈페이지 시안을 카페24(cafe24) 플랫폼에 반응형 웹사이트로 구축하기 위한 기획 문서 |
| 기준 자료 | Canva 디자인 시안 "최종 카페24 홈페이지용-KFTA" (총 14개 페이지) |
| 대상 플랫폼 | 카페24(Cafe24) — 쇼핑몰형 홈페이지 |
| 작성일 | 2026년 8월 27일 |
| 작성 | lumi |

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 배경 및 목적

한국패션테라피협회(KFTA)는 Canva를 통해 협회 소개, 아카데미, 자격 인증, 컨설팅, 기업 협력, 온라인 스토어, 커뮤니티, 고객지원 기능을 포함한 홈페이지 시안을 제작하였다. 본 기획서는 해당 Canva 시안을 카페24 플랫폼에 실제 서비스 가능한 웹사이트로 구축하되, PC·태블릿·모바일 등 다양한 화면 크기에 대응하는 반응형(Responsive) 웹사이트로 가공하기 위한 작업 범위와 방향을 정의하는 것을 목적으로 한다.

Canva 시안은 각 메뉴(페이지)별로 슬라이드 형태의 고정 레이아웃으로 제작되어 있어, 카페24에 그대로 업로드할 경우 모바일 환경에서 레이아웃이 깨지거나 글자·버튼이 지나치게 작아지는 문제가 발생한다. 따라서 디자인의 톤앤매너와 정보 구조는 유지하되, 화면 크기별로 레이아웃이 유동적으로 재배치되도록 반응형 마크업 작업이 필요하다.

## 1.2 프로젝트 범위

- Canva 시안(14개 페이지) 기반 정보구조(IA) 및 사이트맵 확정

- PC / 태블릿 / 모바일 3단 반응형 레이아웃 설계

- 카페24 플랫폼(반응형 스킨 또는 에디봇 에디터) 상 퍼블리싱 및 기능 구현

- 쇼핑몰(Shop), 게시판(공지사항), 문의폼, FAQ, 갤러리 등 부가 기능 연동

- 반응형 QA(디바이스·브라우저별 검수) 및 오픈

## 1.3 진행 플랫폼 개요

카페24는 국내 대표 홈페이지·쇼핑몰 구축 플랫폼으로, 코드를 직접 다루는 "스마트디자인(반응형 스킨)" 방식과 코드 없이 화면을 편집하는 "에디봇(EDIBOT)" 방식을 함께 지원한다. Shop(온라인 스토어) 섹션이 포함되어 있으므로 카페24의 쇼핑몰형 사이트 구조를 기본으로 하고, 나머지 페이지(협회 소개, 아카데미, 자격 인증, 컨설팅, 커뮤니티, 고객지원 등)는 쇼핑몰 스킨 내 일반 페이지로 구성하는 방식을 권장한다.

# 2. 사이트맵(정보구조)

Canva 원본 시안의 상단 내비게이션(ABOUT · ACADEMY · CERTIFICATION · CONSULTING · CORPORATE · SHOP · COMMUNITY · SUPPORT) 구조를 기준으로 정리한 전체 사이트맵은 다음과 같다.

| 대메뉴 | 하위 페이지 | 원본 Canva 페이지 | 주요 내용 | 페이지 유형 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HOME | 메인페이지 | 1 | 로고·타이틀(FASHION THERAPY), 전체 메뉴, 대표 이미지, 교육과정 CTA 버튼 | 랜딩 페이지 |
| ABOUT | 인사말 · 연혁 · 방법론 | 2 | 협회 소개, 설립 배경, 연혁, 상담 방법론 소개 | 정보성 페이지 |
| ABOUT | Partners | 3 | 협력 기관 · 파트너사 소개 | 정보성 페이지 |
| ABOUT | Patents & Certifications | 4 | 특허 및 수상 이력 소개 | 정보성 페이지 |
| ABOUT | Visit the KFTA | 5 | 협회 위치 안내, 오시는 길(지도) | 정보성 페이지 |
| ACADEMY | Workshops (One Day Class) | 6 | 원데이클래스 등 아카데미 프로그램 소개 | 정보성 + 신청 연동 |
| CONSULTING | 컨설팅 소개 | 7 | 컨설팅 서비스 소개, 예약하기 | 정보성 + 예약폼 |
| CERTIFICATION | 자격 단계 안내 | 8 | Level2 ~ Master Trainer 5단계 자격 체계, 교육과정·자격신청 | 정보성 + 신청폼 |
| CORPORATE | 기업 협력 | 9 | 기업 대상 프로그램 소개, 협력문의 | 정보성 + 문의폼 |
| SHOP | 온라인 스토어 | 10 | 도서 · 컬러링북 · 워크북 등 상품 판매 | 쇼핑몰(전자상거래) |
| COMMUNITY | 갤러리 | 11 | 교육 현장 갤러리, 교육과정 안내 연결 | 갤러리형 게시판 |
| SUPPORT | 공지사항(Notice) | 12 | 협회 소식 및 공지 게시판 | 게시판 |
| SUPPORT | 문의하기(Contact) | 13 | 이름 · 이메일 · 문의내용 입력 폼 | 문의폼 |
| SUPPORT | FAQ | 14 | 자주 묻는 질문 아코디언 | 정보성(FAQ) |

# 3. 디자인 컨셉 분석 (Canva 시안 리뷰)

## 3.1 톤앤매너

전반적으로 흑백 인물 사진과 굵은 산세리프 타이틀(FASHION THERAPY)을 활용한 미니멀하고 전문적인 톤을 유지하며, 섹션별로 서로 다른 포인트 컬러를 배경에 적용하는 "컬러 블로킹" 방식을 사용하고 있다. 버튼·배지 등 강조 요소에는 버건디 레드 계열을 공통적으로 사용해 브랜드 아이덴티티를 유지한다.

## 3.2 섹션별 컬러 시스템

| 페이지(섹션) | 배경 색상 계열 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 메인페이지 | 슬레이트 블루그레이 | 로고 · 타이틀 강조, 흑백 인물 이미지 |
| 인사말 / Partners | 베이지 · 톤다운 브라운 | 텍스트 중심 레이아웃 |
| Patents & Certifications | 브릭 레드 | 강조 배지 사용 |
| Visit the KFTA | 세이지 그린 | 지도 · 위치 안내 |
| Academy-Workshop | 블루그레이 | 원데이클래스 카드형 |
| Consulting | 테라코타 브라운 | 신뢰감 있는 톤, 예약 버튼 강조 |
| Certification | 레드 | Step 1~5 단계 시각화 |
| Corporate | 카키 · 타우프 | 전문성 강조 |
| Shop | 라이트 그린 | 상품 카드 중심 |
| Community | 레드오렌지 | 갤러리 이미지 강조 |
| Support (공지/문의/FAQ) | 블루그레이 · 화이트 | 가독성 중심 레이아웃 |

실제 반응형 사이트 구현 시에도 섹션별 배경색을 CSS 변수/클래스로 관리하여 일관성을 유지하고, 모바일 화면에서 색상 대비로 인한 가독성 저하가 없는지 별도로 점검할 것을 권장한다.

## 3.3 타이포그래피

- 타이틀: 굵은 산세리프 대문자 (예: FASHION THERAPY) — 임팩트 있는 헤드라인용

- 본문: 가독성 높은 국/영문 혼용 산세리프

- 버튼/배지: 대문자 또는 강조 텍스트 + 레드 계열 배경

# 4. 반응형 웹 디자인 전략

Canva 시안은 고정 너비(폭 약 1240px 내외) 슬라이드 기준으로 제작되어 있어, 이를 그대로 카페24에 업로드하면 모바일에서 좌우 스크롤이 발생하거나 텍스트가 깨지는 문제가 생긴다. 아래 기준에 따라 화면 폭에 따라 레이아웃이 유동적으로 재배치되도록 가공한다.

## 4.1 반응형 브레이크포인트 기준

| 구분 | 화면 너비 | 레이아웃 특징 |
| --- | --- | --- |
| Desktop(PC) | 1200px 이상 | 8단 가로 내비게이션 전체 노출, 2~4단 그리드, Canva 시안과 유사한 레이아웃 유지 |
| Tablet | 768px ~ 1199px | 내비게이션 축약 또는 드롭다운, 2단 그리드, 이미지·텍스트 비율 재조정 |
| Mobile | 767px 이하 | 햄버거 메뉴, 1단 스택형 레이아웃, 버튼/입력폼 터치 최적화(최소 44px) |

## 4.2 공통 반응형 적용 원칙

- 레이아웃: 고정 px 대신 %, rem, flex/grid 기반의 유동 레이아웃 사용

- 내비게이션: PC 가로 메뉴 → 모바일 햄버거(슬라이드/드로어) 메뉴로 전환

- 이미지: 디바이스별 이미지 사이즈 분기(srcset) 및 용량 최적화(WebP 권장)

- 타이포그래피: 화면 폭에 따라 헤드라인·본문 폰트 크기 단계적으로 축소

- 여백/그리드: 섹션 간 여백(padding)을 화면 크기별로 축소하여 스크롤 부담 최소화

- 터치 UX: 버튼, 아코디언, 캐러셀 등은 모바일 터치 조작을 고려해 크기·간격 확보

# 5. 페이지별 상세 반응형 기획

Canva 시안의 각 페이지를 기준으로, PC 레이아웃과 모바일에서의 반응형 변경 사항을 아래와 같이 정의한다.

| No | 페이지 | PC(데스크톱) 구성 | 모바일 반응형 변경사항 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 메인페이지 | 대형 히어로 이미지 + 8단 가로 메뉴 풀노출, 좌측 로고/타이틀 · 우측 CTA 버튼 | 히어로 이미지 높이 축소, 메뉴는 햄버거로 전환, 타이틀 중앙 정렬 1단 배치 |
| 2 | 인사말·연혁·방법론 | 좌측 목차 탭 + 우측 본문 2단 배치 | 탭을 아코디언 형태로 전환, 본문 1단 세로 스크롤 |
| 3 | Partners | 파트너 로고 그리드 4~5열 | 2열 그리드로 축소 |
| 4 | Patents & Certifications | 리스트 + 썸네일 3~4열 배치 | 1~2열 카드형으로 축소 |
| 5 | Visit the KFTA | 지도와 안내 텍스트 좌우 배치 | 지도 상단 배치, 안내 텍스트 하단 스택형 |
| 6 | Academy-Workshop | 원데이클래스 카드 3~4열 그리드 | 1열 카드 또는 가로 스와이프 캐러셀 |
| 7 | Consulting | 소개 텍스트 + 이미지 좌우 배치, 예약 버튼 | 이미지 상단, 텍스트/버튼 하단 스택형 |
| 8 | Certification | Step 1~5 가로 타임라인 | 세로 타임라인 또는 축소 아이콘형 단계 표시 |
| 9 | Corporate | 소개 + 프로그램 카드 그리드 | 1열 카드, 협력문의 버튼 화면 하단 고정 검토 |
| 10 | Shop | 상품 4열 그리드 + 좌측 카테고리 필터 | 2열 그리드, 필터는 상단 드롭다운으로 전환 |
| 11 | Community(갤러리) | 갤러리 이미지 4~5열 매스너리 배치 | 2열 그리드 + 더보기/무한스크롤 |
| 12 | Support-공지사항 | 리스트형 게시판 테이블(제목·날짜·조회수) | 카드형 리스트(제목+날짜 중심)로 전환 |
| 13 | Support-Contact | 입력폼 중앙 정렬(폭 약 480px) | 폼 전체 너비 사용, 입력필드 및 버튼 터치 최적화 |
| 14 | Support-FAQ | 질문·답변 2열 아코디언 | 1열 아코디언으로 전환 |

# 6. 주요 기능 정의서

| 기능 | 설명 | 카페24 구현 방안 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 회원가입 / 로그인 | 쇼핑몰 이용 및 자격 신청을 위한 회원 시스템 | 카페24 기본 회원 기능 활용 | 자격 단계별 회원 등급 연동 검토 |
| 온라인 스토어(Shop) | 도서·컬러링북·워크북 등 상품 판매 | 카페24 기본 쇼핑몰 기능(상품등록·장바구니·주문/결제·PG연동) | 배송·재고 관리 정책 별도 확인 필요 |
| 게시판(공지사항) | 협회 소식 안내 | 카페24 게시판 모듈 또는 앱스토어 게시판 앱 | 반응형 리스트형 스킨 적용 |
| 문의폼(Contact/협력문의) | 방문자·기업 문의 접수 | 카페24 문의하기 앱 또는 폼 연동 + 메일 발송 | 개인정보 수집 · 이용 동의 문구 필수 |
| FAQ | 자주 묻는 질문 아코디언 | 자바스크립트 아코디언 UI(에디봇/직접 코딩) | 카테고리별 그룹핑 검토 |
| 갤러리(Community) | 교육 현장 이미지 갤러리 | 반응형 그리드 갤러리 앱 또는 커스텀 코딩 | 이미지 최적화(WebP 변환) 권장 |
| 예약하기(Consulting) | 컨설팅 상담 예약 접수 | 예약폼 연동 또는 외부 예약 캘린더 앱 | 담당자 알림 자동 발송 검토 |
| 자격 신청(Certification) | Step 1~5 자격 신청 및 이수 관리 | 신청폼 + 관리자 확인 프로세스 | 추후 자격관리 시스템 확장 고려 |
| 지도 / 오시는 길 | 협회 위치 안내 | 카카오맵 · 네이버지도 API 삽입 | 반응형 크기 대응 필수 |
| SNS 연동 | 협회 SNS 채널 노출 | 푸터 영역 아이콘 링크 | 인스타그램 피드 연동 선택 적용 |

# 7. 카페24 구축 방안

## 7.1 사이트 유형

Shop(온라인 스토어) 섹션이 포함되어 있으므로, 카페24의 쇼핑몰형 요금제를 기반으로 사이트를 구축하고, 협회 소개 · 아카데미 · 자격 인증 · 컨설팅 · 커뮤니티 · 고객지원 등 나머지 메뉴는 쇼핑몰 스킨 내 별도 서브페이지(상세 디자인/HTML 편집)로 구성하는 것을 권장한다.

## 7.2 스킨 · 에디터 전략

- 에디봇(EDIBOT): 코드 없이 드래그앤드롭으로 반응형 페이지를 구성할 수 있어, 정보성 페이지(About, Academy, Consulting, Corporate, Community, Support) 제작에 적합

- 스마트디자인(반응형 스킨 + HTML/CSS): 메인페이지와 Shop 상품 리스트 등 Canva 시안의 세밀한 디자인을 최대한 재현해야 하는 영역은 직접 반응형 코딩(HTML/CSS/JS)으로 구현

- 두 방식을 혼합해 커스터마이징 자유도와 제작 속도의 균형을 확보

## 7.3 Canva → 카페24 변환 작업 프로세스

- ① Canva 시안에서 텍스트·이미지·아이콘 등 콘텐츠 소스 추출 및 정리

- ② 페이지별 PC / 태블릿 / 모바일 반응형 레이아웃 재설계(그리드 기준 재배치)

- ③ 이미지 최적화(압축, WebP 변환, 디바이스별 사이즈 분기)

- ④ 카페24 에디봇 또는 HTML/CSS 반응형 마크업으로 퍼블리싱

- ⑤ 게시판 · 문의폼 · 쇼핑몰 등 기능 영역 연동

- ⑥ 디바이스 · 브라우저별 반응형 QA 및 수정

## 7.4 참고 사항

카페24의 에디터 명칭, 앱스토어 목록, 요금제 등 세부 기능은 정책에 따라 변경될 수 있으므로, 실제 계약 및 제작 착수 전 카페24 관리자센터(또는 고객센터)를 통해 최신 기능과 요금제를 재확인할 것을 권장한다.

# 8. 개발 일정 (WBS)

| 단계 | 주요 작업 | 기간(예상) | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 기획 | 요구사항 정리, 사이트맵/기능정의서 확정 | 1주 | 기획서(본 문서), 사이트맵 |
| 2. 디자인 정비 | Canva 시안 반응형 그리드 재정렬, PC/태블릿/모바일 시안 제작 | 1~2주 | 반응형 디자인 시안 |
| 3. 퍼블리싱 | HTML/CSS/JS 반응형 마크업, 카페24 에디봇·스마트디자인 적용 | 2~3주 | 반응형 퍼블리싱 결과물 |
| 4. 기능개발/연동 | 쇼핑몰·게시판·문의폼·지도·예약 기능 연동 | 1~2주 | 기능 구현 완료 사이트 |
| 5. 콘텐츠 입력 | 텍스트·이미지·상품 데이터 입력 | 1주 | 콘텐츠 입력 완료 사이트 |
| 6. QA·테스트 | 디바이스/브라우저별 반응형 점검 및 수정 | 1주 | QA 체크리스트 결과 보고서 |
| 7. 오픈 | 도메인 연결, 최종 검수 및 오픈 | 3일 내외 | 오픈된 홈페이지 |

※ 위 일정은 상품 수, 기능 범위, 리소스 상황에 따라 조정될 수 있는 예상 일정이다.

# 9. 최종 산출물 목록

- 홈페이지 제작 기획서(본 문서)

- 반응형 디자인 시안(PC / 태블릿 / 모바일)

- 카페24 반응형 퍼블리싱 결과물(실제 운영 사이트)

- 기능 정의서 및 관리자 운영 매뉴얼

- QA 체크리스트 및 테스트 결과 보고서

# 10. 착수 전 확인이 필요한 사항

아래 항목은 실제 제작 착수 전 협회 측(발주자)의 확인 및 결정이 필요한 사항이다.

- 카페24 쇼핑몰형 요금제 가입 여부 및 사업자 정보(통신판매업 신고 등) 준비 여부

- 결제(PG) · 배송 연동 필요 여부 및 사용할 PG사

- 도메인 신규 구매 여부 또는 기존 도메인 이전 여부

- 회원가입/등급 체계 필요 여부(자격 단계와 회원 등급 연동 여부)

- 개인정보처리방침 · 이용약관 문서 보유 여부(신규 작성 필요 시 별도 협의)

- 예약/신청 접수 시 담당자 알림 방식(이메일 / 문자 / 카카오 알림톡 등)

- 오픈 이후 유지보수 및 콘텐츠 업데이트 주체(자체 운영 vs 외주 위탁)